Я обрав сайт https://rozetka.com.ua/

### Чек-лист для тестування Rozetka

Модуль 1: Пошук товарів

- Введення повного імені товару

- Введення частини назви

- Автозаповнення при введенні

- Фільтрація результатів (ціна, бренд)

- Пошук за категоріями

- Відображення повідомлення, якщо товар не знайдено

Модуль 2: Кошик

- Додавання товару до кошика

- Зміна кількості товару

- Видалення товару з кошика

- Перехід до оформлення замовлення

- Відображення загальної вартості

Модуль 3: Авторизація/реєстрація

- Успішна реєстрація нового користувача

- Авторизація з правильними даними

- Повідомлення про помилку при некоректних даних

- Відновлення пароля

- Безпечна обробка паролів

### Тест-план для Rozetka

1. Назва проєкту та загальний опис:
 Тестування основного функціоналу e-commerce платформи Rozetka.

2. Сфера застосування:
 Тестується: пошук товарів, кошик, авторизація/реєстрація.
 Не тестується: мобільний додаток, інтеграції з зовнішніми службами доставки.

3. Обмеження:

- Час: 2 місяці

- Команда: 2 QA інженера

- Ризики: стислі строки, обмежені ресурси, зміни у функціоналі

4. Підхід до тестування:

- Димове тестування

- Функціональне тестування

- Регресійне тестування

- Юзабіліті тестування

- Тестування безпеки (базовий рівень)

5. Метрики та критерії завершення:

- 90% виконаних тест-кейсів

- 0 критичних багів

- Повна перевірка критичних модулів

- Щоденні статус-звіти, фінальний звіт

### Опис стратегії тестування

Пріоритети тестування:

- Функціональне тестування ключових модулів (пошук, кошик, авторизація)

- Smoke тестування на початку кожного циклу

- Критичний шлях: від пошуку до оформлення замовлення

- Мінімальний рівень безпеки — авторизація, обробка паролів

Послідовність тестування:

- Smoke тестування для виявлення блокуючих помилок

- Функціональне тестування найважливіших сценаріїв

- Юзабіліті та регресія після змін

- Перевірка на різних браузерах

Звітність:

- Щотижневі звіти у форматі Google Docs або TestRail

- Щоденні короткі стендапи

- Завершальний звіт з дефектами, покриттям тестів та ризиками

Обґрунтування:
 Обрана стратегія дозволяє встигнути покрити критичні сценарії за короткий термін і виявити основні ризики навіть за наявності лише 2 інженерів і обмежених ресурсів.